| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区无线电安全保障及事业发展专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区无线电管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25万 | 25万 |  | 25万 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25万 | 25万 |  | 25万 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.促进重大活动无线电安全保障，航空及铁路，水上无线电频率保护以及无线电干扰查处，无线电频率协调，考试保障无线电专项监管工作的开展，服务新疆稳定和经济社会发展大局。 2.无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，维护全区优良电磁环境 3.提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号。 4.完成边境地区电磁环境测试、监测月报、不明信号查找、行政许可等工作。 5.完成频占费征缴、保护合法设台用户权益、维护空中电波秩序。 |  |  |  |  |  | 2021年我局完成了全疆无线电边境电磁环境测试工作1次，边境地区电磁环境测试数量2次，监测月报完成了12次，重大活动非法信号处理率完成100%，及时解决故障处理时间2小时内，完成频占费征缴任务92.26万元，有效保证保证人民安全、政治安全和国家利益，长期持续保障重点部门无线电通信安全、边境无线电管控、电磁频谱管理军民融合、重大活动无线电安全等，为塔城地区的社会稳定长治久安提供了坚实保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展全疆无线电边境电磁环境测试工作 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 边境地区电磁环境测试数量 |  |  | ≥2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 监测月报完成次数 |  |  | ≥12次 | 12次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 干扰申诉处理率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 行政复议撤销原行政决定率、行政诉讼败诉率 |  |  | ≤10% | 0% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 重大活动非法信号处理率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时解决故障处理时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 边境测试、边境无线电频率管控技术服务总支出 |  |  | ≤10.6万元 | 10.6万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 干扰排查、考试保障总支出 |  |  | ≤7.9万元 | 7.9万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 重要区域测试、重大活动保障总支出 |  |  | ≤6.5万元 | 6.5万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 完成频占费征缴任务 |  |  | 93万元 | 92.26 万元 | 10 |  | 9.92 |  | 偏离绩效目标的原因：a、其中2家设台倒闭、注销，影响当年频占费征收任务0.04万元；b、部分宾馆使用对讲机改用公网使用，减少当年征缴任务0.70万元。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保证人民安全、政治安全和国家利益 |  |  | 有效保证 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保障重点部门无线电通信安全、边境无线电管控、电磁频谱管理军民融合、重大活动无线电安全等 |  |  | 长期保障 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门对无线电安全保障的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 相关人群对无线电安全保障的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.92 |  |  |  |