# 2023年资产出租出借成本性支出项目

# 支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：2023年资产出租出借成本性支出项目

实施单位（公章）：自治区工业和信息化厅办公室

主管部门（公章）：自治区工业和信息化厅

项目负责人（签章）：李  涛

填报时间：2024年3月14日

# 2023年资产出租出借成本性支出项目

# 绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

根据自治区财政厅《关于加强自治区本级行政事业单位资产出租管理的通知》（新财资管【2015】131号）文件规定，为提高国有资产效率，利用出租闲置房屋收取租金提高经济效益，租金收入缴纳各项税款后足额上缴国库，增加自治区国库收入，减轻财政负担。按照“规范安排非税收入成本性支出。自治区本级部门非税收入成本性支出预算安排的原则：房屋（建筑物）出租出借收入，成本性支出控制在当年非税征收计划数的30%以内”。

2.主要内容及实施情况

2023年，自治区工业和信息化厅（原自治区建筑材料行业管理办公室）计划征收房租28万元，全额上缴国库。纳入2023年部门预算，申报房屋出租成本性支出项目预算10万元，主要用于自治区工业和信息化厅办公楼日常维护维修5万元、物业管理费5万元。

3.资金投入和使用情况

- （1）资金投入情况

2023年资产出租出借成本性支出（原建材行办）10万元。（2）资金使用情况

根据新疆财政厅预算绩效管理信息系统建设项目和自治区工信厅工作总体目标，结合工信厅工作计划，我厅申报资产出租出借成本性支出（原建材行办）10万元，全部为一般财政拨款资金，截至2023年12月31日，该项目实际支付9.97万元，支付完成率99.70%。

开展上述业务活动，发生下列费用支出：维护维修费4.97万元、物业管理费5万元,共计9.97万元，年度预算执行率99.70%。

## （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

根据自治区工业和信息化厅实际需要，对国有资产进行维修维护，保证国有资产增值保值，收到资金用于业务用房日常维护支出，保证正常工作的开展。

2.项目绩效阶段性目标

一季度，对业务楼基础及附属设施进行全面检查，形成维修报告；二季度，收缴房屋出租租金，缴入国库；三季度，根据维修报告，实施修缮及结算维修费用，完成预算执行。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：本次评价旨在客观反映资产出租出借成本性支出资金项目管理情况、项目完成情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策制定、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

绩效评价对象：自治区工业和信息化厅

绩效评价范围：自治区工业和信息化厅资产出租出借成本性支出项目的使用及绩效情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

绩效评价原则：对资产出租出借成本性支出项目的绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位，即无线电管理局自主实施，“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系（附表说明）： 根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、评分标准，完整的绩效评价指标体系。（详见附表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 5 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 |  |
|  |  | 预算执行率 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 10 |  |
|  |  | 满意度 | 10 |  |

评价方法：按照设定的指标体系，成立了评价小组，由评价小组成员采用成本效益分析法、因素分析法等方法参与评价、进行打分，最终项目负责人进行梳理并整改。

评价标准：采用计划标准评价，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，用于对资产出租出借成本性支出项目的绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价指导项目绩效工作。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自治区工业和信息化厅资产出租出借成本性支出项目绩效经部门绩效评价小组综合评价，得分为100分，评价等级为良

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
|  |  | 立项程序规范性 | 5 | 5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 5 | 5 |
|  |  | 满意度 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

成立了项目小组，项目小组由技术人员、综合管理人员、财务人员共同组成，经项目小组研究确定并提出申请，经上会同意后实施项目。

## （二）项目过程情况

1.项目资金到位情况分析

## 根据财政厅《关于批复自治区本级预算单位2023年部门预算的通知》（新财预【2023】1号）要求，单位2023年自治区工信厅资产出租出借成本性支出10万元，通过财政平台实际下达了10万元，资金下达率为100%。

2.项目资金执行情况

2023年下拨预算指标10万元，维护维修费5万元、物业管理费5万元，为工信厅业务楼房屋安全保障提供了资金保障。

3.项目管理情况

项目在实施过程中，严格按照《预算法》中的要求申报、实施、验收、付款等原则执行。依据财政部门年初下达的指标和核定的资金用途使用资金，按统一管理、统筹安排、专款专用的原则，履行单位内部审核手续。严格遵守国家、自治区的会计制度，加强财务审核、监督工作。

## （三）项目产出情况

## 根据自治区工信厅资产的实际需要，实现闲置固定资产价值最大化，对资产进行维修维护，保证国有资产增值保值，收到资金用于办公楼维修维护费及物业管理。做好安全保障及安防设施建设，保障人身财产安全。

1.数量指标：年度预设指标为出租房屋的单位，指标值为1家，实际完成1家，无偏差，实际完成率100%，得5分；年度预设指标维护房屋的面积，指标值为1733.97平方米，实际完成1733.97平方米，无偏差，实际完成率100%，得5分。

2.质量指标：年度预设指标为房屋维修维护质量合格率，指标为100%，实际完成100%，无偏差，实际完成100%，得10分。

3.时效指标：时效指标设定为项目完成时间，年度指标值2023年12月31日，实际完成2023年12月21日，无偏差，实际完成100%，得10分。

4.成本指标分析：年度预设指标为房屋维护成本，指标为5万元，实际完成值为4.97万元，基本无偏差，完成率99.7%,用于工信厅业务楼维护维修支出，得15分；年度预设指标为物业管理费，指标为5万元，实际完成值5万元，无偏差，完成率100%，得15分。

## （四）项目效益情况

1.效益指标分析：

（1）经济效益指标：年度预设指标为完成房屋出租征缴任务，指标为28万元，实际完成值为28万元，无偏差，完成率100%，得5分。

（2）社会效益指标：年度预设指标为确保国有资产保值指标为效果显著，实际完成效果显著，无偏差，完成率100%，得10分。

2.满意度指标：

满意度指标：年度预设指标为工作人员对工作环境的满意度，指标为大于等于95%，实际完成100%，无偏差，完成率100%，得10分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

一是领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实。二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价。三是科学制定方案，为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。四是业务人员工作积极、认真负责，抓好项目实施的绩效评价。

## （二）存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，发现预算绩效申报存在绩效目标设置不科学、不合理的问题。原因为编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。

- 有关建议

- 无

- 七、其他需要说明的问题

- 无