无线电校准测试场和固定监测站维修维护项目支出绩效评价报告

（ 2023年度）

项目名称：无线电校准测试场和固定监测站维修维护

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区无线电监测中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

项目负责人（签章）：杨  勇

填报时间：2024年3月8日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 1.项目背景：围绕“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，为稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，根据2023年自治区无线电安全保障工作总体要求，结合新疆维吾尔自治区自治区无线电监测中心工作计划纳入2023年部门预算，申报2023年非结转结余项目预算28万元，用于无线电校准测试场和固定监测站维修维护使其达到良好状态，保证无线电监测业务正常有效实施，消除安全隐患，保证无线电专业设备正常运转，发挥我中心专业优势，更好服务经济发展。

# 2.主要内容：根据2023年自治区无线电安全保障工作总体要求，结合监测中心无线电工作计划，纳入2023年部门预算，申报无线电校准测试场和固定监测站维修维护，预算28万元，保证无线电监测业务正常有效实施。

# 3.实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，且在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务展开工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

4.资金投入和使用情况：本项目总投资28万元，其中：财政本级资金0万元，其他资金28万元。项目实际支出28万元，支出率为100%，完成绩效目标任务且正常投入使用。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：围绕“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，为稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，根据2023年自治区无线电安全保障工作总体要求，结合新疆维吾尔自治区自治区无线电监测中心工作计划纳入2023年部门预算，申报2023年非结转结余项目预算28万元，用于无线电校准测试场和固定监测站维修维护，回填无线电校准测试场机房外围散水塌陷，平整修复周边地面，粉刷三面墙体；平整硬化安宁渠固定监测站外围地面；粉刷5个固定监测站，并更新维修老化电线、灯具、插座和防盗门。无线电校准测试场和5个固定监测站维修工程的实施将进一步改善机房内外部环境，消除安全隐患，保证无线电专业设备正常运转，发挥我中心专业优势，更好服务经济发展。

2.阶段性目标：

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金按预算进度调整到位后，立即根据项目要求展开实施。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

实施项目所包含的全部项目内容。

3、绩效评价的范围

实施项目的决策、过程、产出、效益等。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5分，项目过程权重为5分，项目产出权重为50分，项目效益权重为40分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- 绩效评价工作过程。

- 前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

- 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

- 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 对喀什固定站基础装修项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 99分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为19分，得分率为95%。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

- 项目过程情况。

# 项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

- 项目产出情况。

- 1.数量指标方面：

- （1）戈壁石回填量，指标值为≧100㎡，实际完成率113.8%，工程项目计划为预估量和实际施工量有出入。

- （2）地面修复面积，实际完成率91.88%，工程项目计划为预估量和实际施工量有出入。

- （3）墙面粉刷面积，实际完成率112.4%，工程项目计划为预估量和实际施工量有出入。

- （4） 地面平整硬化面积，实际完成率102.12%，工程项目计划为预估量和实际施工量有出入。

- 2.质量指标方面：

- （1）项目竣工验收合格率指标，指标值为≧100%，实际完成率100%，无偏差。

- （2）项目资金支付率指标，指标值为≧100%，实际完成率100%，无偏差。

- 3.时效指标方面：

- （1）项目计划完成时间指标，指标值为2023年10月前，实际完成率100%，无偏差。

- 4.经济成本指标方面：

- （1）项目预算控制率指标，指标值为≦100%，实际完成率100%，无偏差。

- （四）项目效益情况。

经济效益指标方面：服务社会大局稳定和经济持续发展指标，指标值为有效提升，实际完成100%，完成率100%，无偏差。

满意度指标方面：受益群体满意度指标，指标值为90%，实际完成100%，无偏差。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持项目有执行有落实、落实有验收、验收有审批付款的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，做到“问题早发现，发现早解决”的原则。

- 有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合实际考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

- 其他需要说明的问题

无。