博州博乐市北京路445号监测中心业务楼维修维护费支出绩效评价报告

（ 2023年度）

项目名称：博州博乐市北京路445号监测中心业务楼

维修维护费

实施单位（公章）：博尔塔拉蒙古自治州无线电管理局

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

项目负责人（签章）：鱼胜利

填报时间：2024年3月8日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

项目背景：为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立安全发展理念，有效防范和化解各类安全风险，按照自治区安全生产电视电话会议精神，坚决守稳安全生产基本盘，为推动实现新疆社会稳定和长治久安总目标提供坚实的安全生产保障，博州无线电管理局为保证国有资产增值保值，根据单位资产的实际需要，对监测中心业务楼进行维修维护，坚决防止各类安全生产事故的发生。

项目主要内容：根据2023年项目预算总体要求，结合博州无线电管理局单位工作计划。纳入2023年部门预算，申报监测中心业务楼维修维护项目预算4.6万元，用于无线电监测业务楼维修维护。

项目实施情况：项目资金用于用于监测业务楼维修维护，以弥补其专项事业费不足，保证国有资产增值保值。博州无线电管理局为重点维稳区域，必须做好维稳安全保障及安防设施建设，保障人身财产安全。

资金投入和使用情况：该项目资金投入4.6万元，资金来源为其他资金；2023年12月31日前完成预算执行，列支无线电监测业务楼维护费4.6万元，预算完成率100%。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

围绕“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，为稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，为使得博州无线电控制中心更好发挥功能作用，更好服务于无线电监检测工作，需要对其基础设施如门窗、暖气管道、暖气包面、墙面等老旧部位进行维修维护，保障项目质量和效益，助力经济社会发展，维护社会稳定和长治久安。

- 项目绩效阶段性目标。

按照2023年度工作计划，逐月逐季开展下述工作：一二季度，对监测业务楼基础及附属设施全面检查，形成维修报告；三四季度，根据维修报告，实施修缮，完成预算执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：本次评价旨在客观反映监测中心业务楼维修维护项目资金项目管理情况、项目完成情况、取得的成绩及效益,进而分析在政策制定、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

2、绩效评价对象：博州无线电管理局2023年监测中心业务楼维修维护项目资金。

3、绩效评价范围：博州无线电管理局2023年监测中心业务楼维修维护项目的使用及绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：本次绩效评价遵循以下原则：一是科学公正原则，严格遵循绩效评价既定程序，科学可行；二是统筹兼顾原则，根据评价对象特点分类组织实施；三是激励约束原则，项目资金支出与其业务产出指标之间与预算安排实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；四是公开透明原则，评价结果客观公正，并接受单位以及社会公开监督。

2、绩效评价方法：本报告采取定量和定性相结合的比较法，本次项目资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果，总得分由各分项指标得分汇总而成。

3、绩效评价标准：本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过采集本单位日常工作相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

4、绩效评价指标体系：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次项目资金的评价指标体系包括评价指标、权重、评分标准，完整的绩效评价指标体系。（详见附表）

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据 充分性 | 3 | 充分 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 规范 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标 合理性 | 3 | 合理 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 3 | 明确 | 3 | 3 |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制 科学性 | 4 | 科学 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 4 | 合理 | 4 | 4 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2 | 100% | 2 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 100% | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 3 | 合规 | 3 | 3 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度 健全性 | 5 | 健全 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 5 | 有效 | 5 | 5 |
| 产出（30分） | 产出数量（8分） | 实际完成率 | 8 | 100% | 8 | 8 |
|  | 产出质量（8分） | 质量达标率 | 8 | 100% | 8 | 8 |
|  | 产出时效（7分） | 完成及时性 | 7 | 及时 | 7 | 7 |
|  | 产出成本（7分） | 成本节约率 | 7 | 100% | 7 | 7 |
| 效益（30分） | 项目效益 （15分） | 实施效益 | 15 | 有效 | 15 | 15 |
|  | 满意度（15分） | 满意度 | 15 | ≥95% | 15 | 15 |

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价指导项目绩效工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

博州无线电管理局监测中心业务楼维修维护项目绩效经部门绩效评价小组综合评价，得分为100分，评价等级为优。评分表（附表）：

项目支出绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 30 | 20 |
| 项目效益 | 30 | 30 |
| 合计 | 100 | 100 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据2023年度全区无线电管理工作的实际需要，单位成立了以负责人为组长的项目小组，项目小组由技术人员、综合管理人员、财务人员共同组成，经项目小组研究确定并提出申请，经局务会同意实施项目，拟申请2023年监测中心业务楼维修维护项目资金专项经费，用于弥补博州无线电管理局的专项事业费不足。

（二）项目过程情况。

根据《关于批复自治区本级预算单位2023年部门预算的通知》（新财预[2023]1号）文件精神，并按照“零基预算、综合预算、细化预算、收支平衡”的总体要求、严格执行批复下达的预算。下达我单位其他资金预算指标为4.6万元，实际到位其他资金4.6万元，项目资金按照计划于2023年12月前执行完毕，执行率为100%。

项目在实施过程中严格执行国家及自治区财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出严格执行审批制度，资金使用合规。严格按照政府采购规定执行，所有合同严格执行自治区工信厅合同管理暂行办法执行，履行单位内部审核。

（三）项目产出情况。

1、数量指标分析：

指标1：监测业务楼维护面积预设指标为大于等于1997.24平方米，实际完成为1997.24平方米。

指标2：监测业务楼房屋维护工程数量年度预设指标为大于等于1项，实际完成为1项。

2、质量指标分析：

指标1：监测业务楼基础设施维护项目资金支付率年度预设指标为100%，实际完成率100%。

3、时效指标分析：

指标1：项目完成维修及时率年度预设指标为100%，实际完成率100%。

4、成本指标分析：

指标1：项目成本控制率年度预设指标为100%，实际完成率100%。

（四）项目效益情况。

效益指标分析：

1、经济效益指标分析：

指标1：项目正常运转率年度预设指标为100%，实际完成率100%。

2、社会效益指标分析：

指标1：提高业务楼房基础设施使用率，消除业务楼安全隐患，对国有资产进行维修维护，保证国有资产增值保值年度预设指标为效果显著，实际完成为监测业务楼经过修缮后，办公环境得到有效改善，安全隐患被消除，保障国家资产发挥了积极作用,效果显著。

3、生态效益指标分析：

指标1：改善办公环境年度预设指标为有效改善，实际完成为改善办公环境有效改善。

4、可持续影响指标分析：

指标1：提高监测业务楼房屋使用寿命以延长大修周期等年度预设指标为效果显著，实际完成为效果显著。

（五）项目满意度情况。

服务对象满意度指标分析：

指标1：办公室全体工作人员使用满意，业务楼业务楼房屋门、窗、水管、电线各项功能正常满意度年度预设指标为大于等于95%，实际完成率95%。单位工作人员对办公环境满意度达到100%；该资金有效保障了博州无线电管理局监测业务楼的维修维护，保障了工作场所正常使用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实；二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价；三是科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面；四是业务人员工作积极、认真负责，抓好项目实施的绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，发现预算绩效申报存在绩效目标设置不科学、不合同理的问题。原因为编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。

六、有关建议

在今后的预算绩效申报时，相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

七、其他需要说明的问题

无