天池固定站监测系统扩频升级项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：天池固定站监测系统扩频升级项目

实施单位（公章）：昌吉州无线电管理中心

项目负责人（签章）：郭欣媛

填报时间：2025年3月11日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

天池固定监测站坐落在昌吉州阜康市，阜康市作为首府乌鲁木齐市的“卫星城市”，有着独具特色的优势，以“工业园区化，园区产业化，产业集群化”为目标，积极构筑天山工业园，包括甘泉堡工业园、阜康市工业园区。阜康市还是昌吉州能源基地，县域内有准东采油厂、新特能源等大型能源工业基地，此外阜康市还是乌鲁木齐国际机场民航通道出入疆的通道。目前昌吉州天池固定监测站建设时间较久，设备老化，故障率高，监测频段不够，性能难以满足工作需要。因此根据实际情况，为有效提高固定监测站应急监测能力，提高信号捕捉精度，保障各类重大活动的无线电安全，对天池固定监测站进行升级改造，增强监测能力，扩展监测频段到300KHz至8GHz。

- 2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容：根据实际情况，为有效提高固定监测站应急监测能力，提高信号捕捉精度，保障景区和重要场所各类无线电安全，对该站进行升级改造，增强监测能力，扩展监测频段到300KHz至8GHz。

项目实施情况：2024年6月30日建设完毕，项目已圆满完成，目前监测能力可实现300KHz至8GH，有效保障景区通信畅通。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 该项目年初预算数51.7万元，全年预算数51.7万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为其他资金。

# （2）资金使用情况

# 该项目年初预算数51.7万元，全年预算数51.7万元，全年执行数51.7万元，预算执行率为100%，主要用于：天池固定站升级改造费用。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

# 天池固定站监测系统扩频升级是为有效提高固定监测站应急监测能力，提高信号捕捉精度，保障景区和重要场所各类无线电安全，改造后扩展监测频段300KHz至8GHz，增强监测能力，提升了无线电干扰查找的机动性和灵活性，为推动当地数字化进程提供频谱支持和技术保障。

- 阶段性目标

建设完成后，第一季度将升级完成的天池固定监测站接入一体化平台内试运行，建设完成半年内完成终验工作。目前，两项阶段性工作均已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了经济效益、社会效益、可持续性等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济效益、社会效益、可持续性等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是 天池固定站监测系统扩频升级项目及其预算执行情况。该项目由昌吉州无线电管理中心负责实施，旨在为有效提高固定监测站应急监测能力，提高信号捕捉精度，保障景区和重要场所各类无线电安全，改造后扩展监测频段300KHz至8GHz，增强监测能力，提升了无线电干扰查找的机动性和灵活性，为推动当地数字化进程提供频谱支持和技术保障。项目预算涵盖从2024年1月至2024年12月的全部资金投入与支出，涉及资金总额为51.7万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- 项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

- 资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

- 项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

- （4）社会、经济等影响：考察项目对社会、经济、可持续等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，产出指标权重为40分，成本指标权重为20分，效益指标权重为20分，满意度指标权重为10分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从产出指标，成本指标，效益指标，满意度指标四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此采用成本效用分析法，效用包括效能、质量、使用价值、受益等，这些标准常常无法用数量衡评，且不具可比性，因此，评价效用的标准很难用绝对值表示。通常采用移动率、利用率、保养率和可靠程度等相对值来表示。成本效用分析法主要是分析效用的单位成本，即为获得一定的效用而必需耗费的成本，以及节约的成本，即分析净效益。若有功能或效益相同的多项方案，自然应选用单位成本最低者。

成本效用分析有三种情况：

（1）当成本相同时，应选择效用高的方案；

（2）当效用相同时，应选择成本低的方案；

（3）当效用提高而成本成加大时，应选择增效的单位追加成本低的方案。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

2.指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

3.数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

4.数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

5.报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

6.后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，天池固定站监测系统扩频升级项目监测频段扩展到300KHz-8000GHz，提高固定监测站应急监测能力，提高信号捕捉精度，保障景区和重要场所各类无线电安全等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在重点频率中短波监测取得了显著的成效，如前期自治区监测中心下发的重点频率中短波监测任务时，升级后的天池固定站参与了本次监测任务，圆满完成了测试。其二是升级后的天池固定站参与了监测月报工作，为监测民航、铁路和景区专用通信频率提供了科学数据。

在项目管理方面，昌吉州无线电管理中心通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、经济效益等方面产生了积极的影响。具体而言，扩展到300KHz-8000GHz，提高固定监测站应急监测能力，提高信号捕捉精度，保障景区和重要场所各类无线电安全等方面表现出色，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，天池固定站监测系统扩频升级项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 90分，属于“优”。其中，产出指标权重为40分，成本指标权重为20分，效益指标权重为20分，满意度指标权重为10分。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 40 | 40 |
| 成本指标 | 20 | 20 |
| 效益指标 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 10 | 10 |
| 合计 | 90 | 90 |

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标情况

# 产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标三方面的内容，由3个三级指标构成，权重分值为40分，实际得分40分，得分率为100%。

# 数量指标将原有的30-3000MHz的监测系统升级为300K至8GHz数字宽带接收机系统，包含中短波300K-30MHz监测需求，已完成此项指标。质量指标2024年6月30日前，完成建设并验收，试运行3个月内在同年12月3日，完成了天池固定站监测系统扩频升级项目终验工作，终验合格，按期完成了质量指标。时效指标完成情况是2024年5月8日完成招标工作，招标公司出具了中标通知书，同年6月28日中标方移交了设备清单，完成了建设工作，设备采购按期完成时间，已完成时效指标。

综上所述，本项目的产出指标合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了项目安全实施效益最大化要求。产出指标的按期完成，为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

- 成本指标情况

# 成本指标包括二级指标经济成本指标，由1个设备采购成本三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

天池固定站监测系统扩频升级项目设备采购成本控制在≤51.7万，经招标公司公开招标，该项目最终50.2万元中标，达到预算支出标准，完成成本指标。本项目的经济成本控制是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又保障了项目的顺利实施，为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

- 效益指标情况

# 效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标三方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

# 天池固定站监测系统扩频升级项目设置经济效益指标是检测升级后的天池固定站正常运行≥95%，建设完成后天池固定站试运行期间各项指标均为正常，符合终验要求，2024年12月3日完成终验工作。截至目前，天池固定站正常运行，已接入一体化平台，已经参与各类重大活动保障，已完成经济效益指标。社会效益指标是检验升级后的天池固定站是否具备持续保障覆盖范围内无线电通信安全的能力。项目实施后，天池固定站无线电信号监测能力已扩展到300KHz-8000GHz，提升了应急监测能力和信号捕捉精度，有效保障了景区和重要场所各类无线电安全，已完成了社会效益指标。可持续影响指标是查验天池固定站升级改造后是否具备服务社会大局稳定和经济持续发展的作用，该项目实施后，目前天池固定站已参与公安指挥调度系统、公众移动通信、民航导航和通信、铁路通信、广播电视和北斗导航等重要无线电业务的监测任务，完成了自治区监测中心下发的重点频率中短波和“黑广播”的监测任务工作，为景区的数字化发展提供了科学数据，该指标已完成。

- 满意度指标情况

# 满意度指标项目包括满意度，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率100%。具体满意度指标完成情况如下：

# 完成了天池固定站监测系统扩频升级项目技术性能、软件功能、使用方便性、系统稳定等产品质量和服务人员的服务态度、技术咨询和培训服务态度、	服务及时等售后服务的满意度调查情况，总体情况满意，系统运行正常，未出现软件卡死、监测频段停滞等现象。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

天池固定站监测系统扩频升级项目年初预算51.7万元，全年预算51.7万元，实际支出51.7万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%。

六.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.多次审核招标文件。根据《自治区无线电管理局2023年6次局务会会议纪要》批复昌吉州无线电管理中心天池固定站监测系统扩频升级改造专项经费51.7万，用于升级改造阜康市天池固定站监测系统升级改造。2024年3月4日，我中心召开党支部会议研究，拟委托第三方代理机构实施公开招标采购程序，并与3月14日向自治区无线电管理局上报了《关于<天池固定站监测系统扩频升级改造项目>招标文件提交审核的意见》。4月2日，得到自治区监测中心的回复。在单位内部开展了2次招标文件评审意见讨论会。

2.加强监督管理，严格规范执行。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，及时做好项目管理和使用，发挥项目实际效益。

- 3.该项目实施工作计划合理,计划进度安排科学合理，职责分工明确，组织管理机制健全。该项目由具体项目负责人卡那负责各阶段项目实施推进，由单位负责人郭欣媛负责项目实施各阶段督导验收。

- 存在的问题及原因分析

# 1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

# 2.因内控机制不健全，缺乏标准化操作流程，造成工作前期衔接不到位、推进速度慢的情况。

七.有关建议

# 1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

# 2.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

# 3.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

八.其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

天池固定站监测系统扩频升级项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 昌吉州无线电管理局天池固定站监测系统扩频升级项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州无线电管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51.70 | 51.70 |  | 51.70 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 51.70 | 51.70 |  | 51.70 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天池固定站监测系统扩频升级是为有效提高固定监测站应急监测能力，提高信号捕捉精度，保障景区和重要场所各类无线电安全，改造后扩展监测频段300KHz至8GHz，增强监测能力，提升了无线电干扰查找的机动性和灵活性，为推动当地数字化进程提供频谱支持和技术保障。 |  |  |  |  |  | 完成天池固定站监测系统扩频升级是为有效提高固定监测站应急监测能力，提高信号捕捉精度，保障景区和重要场所各类无线电安全，完成频段300K至8GHz数字宽带接收机系统扩频工作，达到持续保障覆盖范围内无线电通信安全，服务社会大局稳定和经济持续发展的社会效益，提升了无线电干扰查找的机动性和灵活性，为推动当地数字化进程提供频谱支持和技术保障。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扩频频段300K至8GHz数字宽带接收机系统数量 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 10 | 2024年12月前 | =2024年12月前 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 持续保障覆盖范围内无线电通信安全 | 10 | 持续保障 | 持续保障 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 服务社会大局稳定和经济持续发展 | 10 | 长期有效 | 长期有效 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |