2024年中央无线电管理经费

项目绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：2024年中央无线电管理经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

项目负责人（签章）：周吉阳

填报时间： 2025年 3月 17日

2024年中央无线电管理经费

绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号），财政厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2024年中央无线电管理经费项目资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

- 绩效目标分解下达情况

（一）中央下达2024年中央无线电管理经费预算和绩效目标情况。

1.下达预算情况

2024年度，财政部下达我区2024年中央无线电管理经费项目资金7255万元，用于2024年中央无线电管理，详细如下：

2024年11月，《财政部关于提前下达2024年无线电管理经费预算的通知》（财建〔2023〕324号）下达7255资金项目，资金7255万元。其中：基础和技术设施建设项目12个4843万元，运行维护支出2046万元（其中房屋运维398万元，技术设施运维1494万元，车辆运维154万元），专项监管和其他支出项目366万元。

2.下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标，情况详见下表：

- 2024年无线电管理经费资金绩效目标表

| 总体目标 | 围绕“管频谱资源、管无线电台(站)、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关、突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，年度投资计划执行良好、保障项目质量和效益，有效控制投资概算，助力经济高质量发展、维护社会稳定和长治久安。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出 | 产出指标 | 产出数量 | - 无线电基础和技术设施建设项目完成数量（个）≧7个 - 开展无线电监测设施定期巡检、测试验证、运行维护次数≧8次 - 开展重大活动、频率协调、培训、民航铁路专项监测等无线电专项监管次数≧15次 - 开展考试无线电保障次数≧10次 - 开展无线电监测技术演练次数≧2次 - 无线电干扰查处次数≧30次 - 7、开展行政执法案件数≧100件； |
|  | 产出质量 | 建设项目产出质量 | 完工项目验收合格率≧95%； |
|  | 产出时效 | 建设项目产出时效 | 建设项目按期完工率≧95%； |
|  | 产出成本 | 建设项目成本控制 | 控制成本率<150% |
| 效益 | 经济效益 | 经济效益指标 | 无线电管理机构频占费资金征收规模≧700万元 |
|  | 社会效益 | 社会效益指标 | 1、无线电频率使用许可监督检查和发射设备销售市场专项检查次数≧2次 2、无线电频率使用许可数≧600个 3、无线电台（站）执照许可数≧6000个 |
|  | 技术效益 | 技术效益指标 | 1、超短波固定监测设施县级行政区域覆盖率≧90% 2、固定监测设施监测测向频段6GHz以上占比≧50% |
|  | 满意度 | 满意度 | 1、重点用频单位满意度≧95% 2、重点设台单位满意度≧95% |

（二）地州（市）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.自治区分解下达预算情况

2024年批复新疆中央无线电管理经费总计7255万元，其中：基础和技术设施建设项目12个4843万元，运行维护支出2046万元（其中房屋运维398万元，技术设施运维1494万元，车辆运维154万元），专项监管和其他支出项目366万元。：

2.分解下达绩效目标情况如下

严格按照自治区财政厅下达的资金文件确定的绩效目标，对县（市）资金的分配主要依据任务特点进行合理的安排，根据《关于提前下达2024年中央无线电管理经费预算的通知》（新财建〔2024〕230号），绩效目标详见下表：

2024年无线电管理经费资金绩效目标表

| 总体目标 | 围绕“管频谱资源、管无线电台(站)、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关、突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，年度投资计划执行良好、保障项目质量和效益，有效控制投资概算，助力经济高质量发展、维护社会稳定和长治久安。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出 | 产出指标 | 产出数量 | - 无线电基础和技术设施建设项目完成数量（个）≧7个 - 开展无线电监测设施定期巡检、测试验证、运行维护次数≧8次 - 开展重大活动、频率协调、培训、民航铁路专项监测等无线电专项监管次数≧15次 - 开展考试无线电保障次数≧10次 - 开展无线电监测技术演练次数≧2次 - 无线电干扰查处次数≧30次 - 7、开展行政执法案件数≧100件； |
|  | 产出质量 | 建设项目产出质量 | 完工项目验收合格率≧95%； |
|  | 产出时效 | 建设项目产出时效 | 建设项目按期完工率≧95%； |
|  | 产出成本 | 建设项目成本控制 | 控制成本率<150% |
| 效益 | 经济效益 | 经济效益指标 | 无线电管理机构频占费资金征收规模≧700万元 |
|  | 社会效益 | 社会效益指标 | 1、无线电频率使用许可监督检查和发射设备销售市场专项检查次数≧2次 2、无线电频率使用许可数≧600个 3、无线电台（站）执照许可数≧6000个 |
|  | 技术效益 | 技术效益指标 | 1、超短波固定监测设施县级行政区域覆盖率≧90% 2、固定监测设施监测测向频段6GHz以上占比≧50% |
|  | 满意度 | 满意度 | 1、重点用频单位满意度≧95% 2、重点设台单位满意度≧95% |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2024年中央无线电管理经费资金项目总预算资金为7255万元，资金到位7255，到位率100%,其中：基础和技术设施建设项目12个4843万元，运行维护支出2046万元（其中房屋运维398万元，技术设施运维1494万元，车辆运维154万元），专项监管和其他支出项目366万元。

2.项目资金执行情况分析。

截止到2024年12月31日，2024年度用于中央无线电管理的资金总计7255万元、共计执行6389.670275万元，执行率88%，具体如下：基础和技术设施建设项目4312.31万元，运行维护支出1886.75万元（其中房屋运维316.44万元，技术设施运维1429.76万元，车辆运维140.55万元），专项监管和其他支出项目190.64万元。

（二）项目资金管理情况分析。

1.资金分配科学性：

根据国家批复的情况，我厅将2024年建设项目分配给厅本级和部分地州市无线电管理中心组织采购实施。运行维护资金和专项监管资金的分配，我厅采取了二上二下的方式。各地州（市）无线电管理局根据自身需求申报运行维护资金和专项监管资金，同时提供运行维护支出和专项监管支出预算申报明细表。我厅审核后，将初审意见下发给各地州（市），各地州（市）根据初审意见，修改完善后再次申报运行维护资金和专项监管资金，我厅再次审核，并向主管副厅长汇报后，明确运行维护资金和专项监管资金的分配方案

2.资金下达及时性：

《财政部关于提前下达2024年无线电管理经费预算的通知》（财建〔2023〕324号）正式下达预算指标到自治区财政厅。我厅于2022年11月拟好向自治区财政厅报送《关于申请拨付2023年中央无线电管理经费的函》，未超过三十日。2023年12月5日，自治区财政厅正式下达我厅《关于提前下达2024年中央无线电管理经费预算的通知》（新财建〔2024〕230号）资金文件。

3.资金使用规范性：

我厅2024年无线电管理经费资金的使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，《关于提前下达2024年中央无线电管理经费预算的通知》（新财建〔2024〕230号）中明确了2024年无线电管理经费资金分配和使用计划，审批程序和手续完整。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.预算绩效管理情况：

截止到2024年12月31日，2024年度用于中央无线电管理的资金总计7255万元、共计执行6389.670275万元，执行率88%，具体如下：基础和技术设施建设项目4312.31万元，运行维护支出1886.75万元（其中房屋运维316.44万元，技术设施运维1429.76万元，车辆运维140.55万元），专项监管和其他支出项目190.64万元。

我厅在设定的绩效目标与实际工作内容具有高度相关性，绩效目标较为全面，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

5.支出责任履行情况：

我厅2024年未进行项目或预算调整。建设项目能够按规定办理固定资产入库登记。完成竣工验收的建设项目金额均低于500万元，尚未满足报国家无线电管理机构备案要求。经现场审核项目采购全过程资料，采购程序基本能够落实《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规相关规定。我厅2024年无线电管理经费资金的使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，《关于提前下达2024年中央无线电管理经费预算的通知》（新财建〔2024〕230号）中明确了2024年无线电管理经费资金分配和使用计划，审批程序和手续完整。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（若有多个项目需要分别说明）

按照下达的总体目标:围绕“管频谱资源、管无线电台(站)、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关、突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，年度投资计划执行良好、保障项目质量和效益，有效控制投资概算，助力经济高质量发展、维护社会稳定和长治久安。及实际完成情况，进行描述；该内容是概要性描述；详细情况是在绩效指标完成情况分析中描述（要与附件的随文下达的区域绩效目标自评表中的年度总体目标的年初设定目标及全年实际完成情况概要说明，若涉及数字，则必须说明）。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。(可以用小写字母a、b、c或指标1、指标2.....)

a.财政部随文下达数量指标1无线电基础和技术设施建设项目完成数量，指标值为≥7个，实际完成7个，完成率100%、偏差率0%。

b.财政部随文下达数量指标2开展无线电监测设施定期巡检、测试验证、运行维护次数，指标值为≥8次，实际完成8次，完成率100%、偏差率0%。

c.财政部随文下达数量指标3开展重大活动、频率协调、培训、民航铁路专项监测等无线电专项监管次数，指标值为≥15次，实际完成15次，完成率100%、偏差率0%。

d.财政部随文下达数量指标4开展考试无线电保障次数，指标值为≥10次，实际完成10次，完成率100%、偏差率0%。

e.财政部随文下达数量指标5开展无线电监测技术演练次数，指标值为≥2次，实际完成2次，完成率100%、偏差率0%。

f.财政部随文下达数量指标6开展无线电干扰查处次数，指标值为≥30次，实际完成30次，完成率100%、偏差率0%。

g.财政部随文下达数量指标7开展行政执法案件数，指标值为≥100件，实际完成100件，完成率100%、偏差率0%。

（2）质量指标。财政部随文下达质量指标完工项目验收合格率，指标值为≥95%，实际完成100件，完成率100%、偏差率0%。

（3）时效指标。财政部随文下达时效指标建设项目按期完工率，指标值为≥95%，实际完成95%，完成率100%、偏差率0%。

（4）成本指标。财政部随文下达成本指标建设项目成本控制率，指标值为<150%，实际完成1500%，完成率100%、偏差率0%。

2.效益指标完成情况分析。

定性指标根据指标完成情况为：全部或基本达成预期指标。

（1）经济效益。随文下达经济效益指标，指标1无线电管理机构频占费资金征收规模，指标值为≥700万元，实际完成700万元，完成率100%、偏差率0%。

（2）社会效益。随文下达社会效益指标，指标1无线电频率使用许可监督检查和发射设备销售市场专项检查次数，指标值为≥2次，实际完成2次，完成率100%、偏差率0%。指标2无线电频率使用许可数，指标值为≥600个，实际完成600个，完成率100%、偏差率0%。指标3无线电台（站）执照许可数，指标值为≥6000个，实际完成6000个，完成率100%、偏差率0%。

（3）技术效益。随文下达社会效益指标，指标1超短波固定监测设施县级行政区域覆盖率，指标值为≥90%，实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。指标2固定监测设施监测测向频段6GHz以上占比，指标值为≥50%，实际完成50%，完成率100%、偏差率0%。

3.满意度指标完成情况分析。

随文下达服务对象满意度指标1重点用频单位满意度，指标值为≥95%，实际完成95%，完成率100%，偏差率0%；

随文下达服务对象满意度指标2重点设台单位满意度，指标值为≥95%，实际完成95%，完成率100%，偏差率0%；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离的绩效目标

（1）未完成数量指标完成率

a.建设项目成本控制率指标，未完成原因为部分项目尾款将在2025年支付；

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

1.按照财政部《 项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2024年度中央无线电管理经费资金绩效自评价得分为99.4分，其中：预算执行10分、产出指标49.4分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2、评价结果将在自治区工业和信息化厅门户网站进行公示公开,广泛接受社会监督。若该项目未涉密项目，请描述该项目为涉密项目，不予公开。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

| 转移支付支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年中央无线电管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7255.00 |  | 6389.67 |  | 10 |  | 88% |  | 8.81 |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 7255 |  | 6389.6702 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，年度投资计划执行良好，保障项目质量和效益，有效控制投资概算，助力经济高质量发展，维护社会稳定和长治久安。 |  |  |  |  | 已完成推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展，年度投资计划执行良好，保障项目质量和效益，有效控制投资概算，助力经济高质量发展，维护社会稳定和长治久安。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 无线电基础和技术设施建设项目完成数量（个） |  | >=7个 | =7个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展无线电监测设施定期巡检、测试验证、运行维护次数 |  | >=8次 | =8次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展重大活动、频率协调、培训、民航铁路专项监测等无线电专项监管次数 |  | >=15次 | =15次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展考试无线电保障次数 |  | >=10次 | =10次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展无线电监测技术演练次数 |  | >=2次 | =2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 无线电干扰查处次数 |  | >=30次 | =30次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展行政执法案件数 |  | >=100件 | =100件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设项目按期完工率 |  | >=95% | =95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建设项目成本控制率 |  | <=100% | =88% | 5 |  | 4.4 |  | 结转25年使用完毕 |  |
|  | 效果目标 | 经济效益 | 无线电管理机构频占费资金征收规模 |  | >=700万元 | =700万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 无线电频率使用许可监督检查和发射设备销售市场专项检查次数 |  | >=2次 | =2次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 无线电台（站）执照许可数 |  | >=6000个 | =6000个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 重点设台单位满意度 |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.21分 |  |  |  |